| Республика Бурятия Глава муниципального образования «Кижингинский район» |  |  |  | - Буряад Республикын «Хэжэнгын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын гулваа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 августа 2023 г                                                                                    №308-1

с. Кижинга Об изменении сроков выполнения работ по контрактам с МБОУ «Кодунская средняя общеобразовательная школа» по соглашению сторон. В соответствии с п.65.1 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с возникновением независящих от сторон контрактов обстоятельств, влекущие невозможность их исполнения в предусмотренный срок, на основании Устава муниципального образования «Кижингинский район»: 1. Изменить срок исполнения Контракта №1 от 15 февраля 2023 г. по выполнению работ по капительному ремонту здания школы заключенного между МБОУ «Кодунская средняя общеобразовательная школа» и ООО «Первая строительная компания» до 30 октября 2023 г. путем подписания дополнительного соглашения. 2. Изменить срок исполнения Муниципального контракта № 3 от 27 февраля 2023 г. на выполнение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования , заключенного между МБОУ «Кодунская средняя общеобразовательная школа» и ООО «Первая строительная компания» до 30 октября 2023 г. путем подписания дополнительного соглашения. 3. Изменить срок исполнения Муниципального контракта № 2 от 27 февраля 2023 г. на поставку оборудования заключенного между МБОУ «Кодунская средняя общеобразовательная школа» и ИП Норбоева Е.И. до 30 октября 2023 г. путем подписания дополнительного соглашения. 4. МБОУ «Кодунская средняя общеобразовательная школа» обеспечить соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при изменении существенных условий муниципального контракта, указанного в пунктах 1,2 и 3 настоящего распоряжения. 5. Отделу образования МКУ «Комитет по социальной политике администрации МО «Кижингинский район» (Башенхаева С.Н.) обеспечить контроль за исполнением настоящего распоряжения. 6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава  муниципального

образования «Кижингинский район»                               Г. З. Лхасаранов