| ## Администрация муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия |  |  |  | ## БуряадРеспубликын «Хэжэнгынаймаг» гэhэн муниципальна байгууламжынзахиргаан |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

“ 15  ” апреля   2024 г.   							               № 171

с. Кижинга

Для своевременной подготовки объектов теплоэнергетики ЖКК и бюджетной сферы района:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. учреждений бюджетной сферы и предприятий ЖКХ, жилищного фонда района (приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону (приложение 2).

3. Назначить ответственным за подготовку к отопительному сезону 2024-2025 гг. заместителя руководителя, председателя МКУ «Комитет по инфраструктуре» администрации муниципального образования «Кижингинский район» - Е.А. Хантаева.

4. Секретарю штаба Одоеву М.В. составить план работы штаба, согласно плана мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Кижингинский район»                                                        Г.З. Лхасаранов

Приложение №2

Состав оперативного штаба

по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.:

1. Лхасаранов  Г.З. - глава администрации МО «Кижингинский район», председатель штаба.

2. Хантаев Е.А. - заместитель руководителя, председатель МКУ «Комитет по инфраструктуре», заместитель председателя штаба.

3. Одоев М.В. – консультант отдела МКУ «Комитет по инфраструктуре», сектретарь штаба.

4. Тогмитов Б.Ц. – начальник отдела МКУ «Комитет по инфраструктуре»

5. Аюржанаев Т.Б. – руководитель МБУ «Эксплуатационно-технический центр» комитета по социальной политике  АМО «Кижингинский район».

6. Балданов В.А.. – генеральный директор ООО «Коммунальные системы» (по согласованию).

7.Павлов А.П. - генеральный директор МУП «Тепловик» (по согласованию).

8.Мункоев А.В.  – Глава МО СП «Кижингинский сомон» (по согласованию).

9.Спиридонова Н.В.. – глава МО СП «Новокижингинск» (по согласованию).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к распоряжению 171 от 15.04.2024г. |  |  |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и бюджетной сферы к отопительному сезону 2025/2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по МО "Кижингинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Перечень мероприятий с разбивкой по разделам | Нат. показ. ед. изм. | сроки исполнения |  | Объемы работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | начало | окончание | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | МБ | Ср-ва предпр | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Тепловик" с.Новокижингинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Новокижингинск от ТК30-ТК31 | 61м | июнь | сентябрь | 2033,100 | 1992,438 | 40,662 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в с.Новокижингинск,ул.мкр.38 | 45м | июнь | сентябрь | 167,100 | 163,758 | 3,342 |  |  |  |
| 3 | Ревизия и текущий ремонт оборудования центральной котельной с.Новокижингинск | 2ед. | июнь | сентябрь | 150,000 |  |  | 150,000 |  |  |
|  | Итого МУП "Тепловик" |  |  |  | 2350,200 | 2156,196 | 44,004 | 150,000 |  |  |
|  | ООО "Коммунальные системы" с.Кижинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.Кижинга, ТК-2-ТК4, ТК7-ТК8 | 62м | июнь | сентябрь | 1928,3 | 1889,734 | 38,566 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в с.Кижинга, ул Кижингинская,д2, ул.Коммунистическая,д2 | 140м | июнь | сентябрь | 841,71 | 824,876 | 16,834 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт центральной водонапорной башни в с.Кижинга | 1ед. | июнь | сентябрь | 428,77 | 420,194 | 8,576 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башниЦРБ в с.Кижинга | 1ед. | июнь | сентябрь | 300 | 294 | 6 |  |  |  |
| 5 | Ревизия и ремонт оборудования центральной котельной и котельной ЦРБ | 2 ед. | июнь | сентябрь | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  | Итого ООО "Коммунальные системы" |  | июнь | сентябрь | 3648,78 | 3428,804 | 69,976 | 150 |  |  |
|  | Организации бюджетной сферы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка котла КВР-1,16 МБОУ "Хуртэйская СОШ" | 1ед. | май | сентябрь | 664 |  | 664 |  |  |  |
|  | Поставка котла КВР-1,17 МБОУ "Чесанская СОШ" | 1ед. | май | сентябрь | 664 |  | 664 |  |  |  |
|  | Поставка котла КВР-0,4 МБОУ "Оротская СОШ" | 1ед. | май | сентябрь | 410 |  | 410 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения Кижингинской СОШ | 144м | май | сентябрь | 545 |  | 545 |  |  |  |
|  | Итого по бюджетной сфере: |  |  |  | 2283 | 0 | 2283 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО по РАЙОНУ: |  |  |  | 8281,98 | 5585,00 | 2396,98 | 300,00 | 0,00 |  |
|  | Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель МКУ "Комитет по инфраструктуре" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _______________________________ Хантаев Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |